**Tækninefnd um fjármálaþjónustu VH8 –**

**Fundur 11**

**Dags**: 16. mar 2022 – kl. 9:00 – 11:00

**Staður**: Teams -

**Mættir:** og Guðmundur Valsson ritari TN-FMÞ

**Dagskrá**

1. Yfirferð yfir heimavinnu Greiðslur og Innlán
2. TS 310 yfirferð
3. TS 313
4. Næstu skref

# Fundargerð síðasta fundar - án aths

# Heimavinna Greiðslur og innlán

* KS mergear PR svo vinna við dæmi geti hafist. - lokið
* Villukóðar – KS og SÞ útfæra PR fyrir villukóða. - ekki komið verður unnið á spjallþræðinum milli funda. Vinna hafin PR fyrir næsta fund.
* Villukóðar – SGH kynnir í kröfuhópnum á fundi 15.3.
* KS yfirferð TS 310 og TS 313 eftir athugasemdir GV – komið
* Aðilar vinni í dæmum sjá eftirfarandi Vinna í dæmum í yaml - skipt milli aðila sjá eftirfarandi. Ennfremur hvaða dæmi eiga að fara í TS.
  + erlendar greiðslur, SEPA og SWIFT - ÓE - líka í TS – hafið, gitvandamál, tékka á URGP í skjölun. – klárar PR á morgun. ÓE stillir upp best of villukóða fyrir erlendar greiðslur.
  + og fyrir bulk - ÓE - líka í TS – hafið – PR fyrir næsta fund
  + og fyrir skil á innlendum bulk - ÓE – hafið PR fyrir næsta fund
  + skil á accounts, SK - líka á TS – PR tilbúið – þarf aðeins að lagfæra eftir umræðu á fundi
  + transactions details skil. - SK - líka á TS – PR tilbúið \_ þarf aðeins að lagfæra eftir umræðu á fundi
  + Payment instruction/innlendar greiðslur, KS – lítið byrjað -PR fyrir næsta fund
  + Staka greiðslu KS - líka í TS – lítið byrjað – PR fyrir næsta fund.
* KS lýsir straight through afgeiðsluna (STP) – útfæra skjölun á útskýringum og dæmum, setja upp commit af því. KS og SÞ klára tillögu með dæmum um linka í PR fyrir næsta fund
  + Ekki lokið en hafið – ekkert nýtt frá síðasta fundi – kemur á þeim næst, nýta chatið í þetta. - ekki lokið - nota spjallþráð til flýta fyrir. – ÓE vill skoða betur – KS vinnur viðbrögði við umræðu á spjalli til næsta fundar. PR fyrir næsta fund.
* Stefna á að samþykkja öll PR á næsta fundi
* Eftir fund mun KS SÞ merge öll PR.

# Útgáfa TS 310

ÓE les skjalið og sendir athugsemdir til GV og KS.

# Útgáfa TS 313

Skjöl langt komin en bíður eftir dæmum

Drög yfirfarin á næsta fundi

# Næstu skref

* Villukóðar – KS og SÞ útfæra PR fyrir villukóða. - ekki komið verður unnið á spjallþræðinum milli funda. Vinna hafin PR tilbúið fyrir næsta fund.
* Villukóðar – SGH kynnir í kröfuhópnum á fundi 15.3.
* Aðilar vinni í dæmum sjá eftirfarandi Vinna í dæmum í yaml - skipt milli aðila sjá eftirfarandi.
  + erlendar greiðslur, SEPA og SWIFT - ÓE - líka í TS – hafið, gitvandamál, tékka á URGP í skjölun. – klárar PR á morgun. ÓE stillir upp best of villukóðum fyrir erlendar greiðslur.
  + og fyrir bulk - ÓE - líka í TS – hafið – PR fyrir næsta fund
  + og fyrir skil á innlendum bulk - ÓE – hafið PR fyrir næsta fund
  + skil á accounts, SK - líka á TS – PR tilbúið – þarf aðeins að lagfæra eftir umræðu á fundi
  + transactions details skil. - SK - líka á TS – PR tilbúið \_ þarf aðeins að lagfæra eftir umræðu á fundi
  + Payment instruction/innlendar greiðslur, KS – lítið byrjað -PR fyrir næsta fund
  + Staka greiðslu KS - líka í TS – lítið byrjað – PR fyrir næsta fund.
* KS lýsir straight through afgeiðsluna (STP) – útfæra skjölun á útskýringum og dæmum, setja upp commit af því. KS og SÞ klára tillögu með dæmum um linka í PR fyrir næsta fund
  + Ekki lokið en hafið – ekkert nýtt frá síðasta fundi – kemur á þeim næst, nýta chatið í þetta. - ekki lokið - nota spjallþráð til flýta fyrir. – ÓE vill skoða betur – KS vinnur viðbrögði við umræðu á spjalli til næsta fundar. PR fyrir næsta fund.
* Stefna á að samþykkja öll PR á næsta fundi
* Eftir fund mun KS SÞ merge öll PR.

Næsti fundur TN-VH8-12 220316 kl 10-12

**Dagskrá**

* Yaml - Greiðslur og innlán – farið yfir PR
* Yfirferð TS 310
* Yfirferð TS 313
* Næstu skref