**Tækninefnd um fjármálaþjónustu VH8 –**

**Fundur 13**

**Dags**: 23. mar 2022 – kl. 9:00 – 10:30

**Staður**: Teams -

**Mættir:** og Guðmundur Valsson ritari TN-FMÞ

**Dagskrá**

1. Yfirferð yfir heimavinnu Greiðslur og Innlán
2. TS 310 yfirferð
3. TS 313
4. WA 316
5. Næstu skref

# Fundargerð síðasta fundar - án aths

# Heimavinna Greiðslur og innlán

* Rætt um leyfi í skjölum sem KS vill að verði CC BY fyrir yamls skjölin. GV og KS ræða eftir fund.
* KS setji tilvísun í flæði í TS 310 í TS 313 (frekar en endurtaka).
* Villukóðar – SGH kynnir í kröfuhópnum á fundi 15.3.
  + SGH tekur saman 10 algengustu villurnar sem hann hefur verið að fá.
  + SGH og HVH útfæra lausnina – og koma á framfæri við Kröfuhópinn sem mun þurfa að taka það upp.
* Aðilar vinni í dæmum sjá eftirfarandi Vinna í dæmum í yaml - skipt milli aðila sjá eftirfarandi.
  + Dælmi erlendar greiðslur, SEPA og SWIFT -
    - 5 villur lagðar til - KS Fari yfir lista og sameini í yfirflokk og ljúki í yaml og setji í TS 313
  + og fyrir bulk - ÓE - líka í TS – hafið – PR fyrir næsta fund -
    - og fyrir skil á innlendum bulk - ÓE – hafið PR fyrir næsta fund
      * ÓE yfirfara villusetupið-laga formattið/slaufusviga í kringum error object. - láti KS vita svo hann geti uppfært viðeigandi skjöl. – lokið.
  + skil á accounts, SK - líka á TS – PR tilbúið – þarf aðeins að lagfæra eftir umræðu á fundi -
    - SK Taka út multicurrency referenca og misræmi í gjaldmiðlum, lokið
  + transactions details skil. - SK - líka á TS – PR tilbúið \_ þarf aðeins að lagfæra eftir umræðu á fundi
    - SK - fer yfir sjá - lokið án athugasemda.
  + Payment instruction/innlendar greiðslur, KS – lítið byrjað -PR fyrir næsta fund
    - Skoðaði þörf fyrir fleiri dæmi, skoða áfram fyrir textalykil - vantar eitt dæmi fyrir að framkvæma og sækja.
      * KS setur upp og gengur frá í viðeigandi skjölum - lokið
  + Staka greiðslu KS - líka í TS –
    - * Sama og síðasta.
      * KS setur upp og gengur frá í viðeigandi skjölum - lokið
* KS lýsir straight through afgeiðsluna (STP) – útfæra skjölun á útskýringum og dæmum, setja upp commit af því. KS og SÞ klára tillögu með dæmum um linka í PR fyrir næsta fund
  + Ekki lokið en hafið – ekkert nýtt frá síðasta fundi – kemur á þeim næst, nýta chatið í þetta. - ekki lokið - nota spjallþráð til flýta fyrir. – ÓE vill skoða betur – KS vinnur viðbrögði við umræðu á spjalli til næsta fundar. PR fyrir næsta fund.
    - ÓE vannst ekki tími til að vinna í málinu
    - KS Fór yfir lausnina og lýsingu hennar í TS 310
    - Ef ekki koma athugasemdir þá verður þetta ekki tekið upp á næsta fundi. –
      * Engar athugasemdir - lokið
* Stefna á að samþykkja öll PR á næsta fundi
  + Náðist ekki alveg
    - #134 - PR með skjölum - lokið
    - #142 - KS flutti á #144 - lokið
      * #143 - er úrelt - KS leggur til að henda því er komið í #142 - lokið
  + KS mergar öll PR og lagfærir SÞ merge öll PR. -
    - #144 - er með merge af öllum PR um og er samþykkt KS mergea í featurin. – búið.
    - KS lagfærir merge villur eftir fund í feature branchinu. - búið

# Útgáfa TS 310

* ÓE skilaði athugasemdum –
* Farið yfir TS 310
* KTS les yfir – lokalestur fyrir útsendingu.
* GV og KS lagfæra eftir yfirlestur

# Útgáfa TS 313

* ÓE skilaði athugasemdum –
* Farið yfir TS 313
* KTS les yfir – lokalestur fyrir útsendingu.
* GV og KS lagfæra eftir yfirlestur

# WA 316

* Farið yfir málefni WA 316.
* Ákveðið að boða til vinnustofu sem hluta af TN-FMÞ fundi til að samþykkja skjalið.
* VH8 telur að hægt að samþykkja WA 316 fyrir sitt leiti en vísar frekari vinnu við skjalið til VH2 og samþykki skjalsins til VH7.
* Núna er fyrsta útgáfan – Enginn útfærði fyrri útgáfu og því er ákveðið að breyta þessu.
* Semantic versioning –
* Samþykkt að senda WA 316 í samþykkt á TN-FMÞ-17-220329

# Næstu skref

* KS lagfærir eftir yfirlestur KTS
* GV og KS fara yfir leyfismál skjala eftir fundinn.
* KS lagfærir strúktur skjala á GitHub og stofnar nýtt docs – fyrir MD skjöl og skjöl þeim tilheyrndi.
* KS lagfærir IOBWS 3.0.yaml í samræmi við ábendingar á fundi
* KS stillir upp WA 316
* GV boðar vinnustofu seinasta hálftímann af TN-FMÞ-17-220329
* KS lýkur við uppsetningu TS 310 og 313 og sendir GV til útsendingar í rýni
* GV boðar næsta fund TN-VH8-13 220330 kl 9-10

**Dagskrá**

* Unnið úr athugasemdum TS 313, TS 310 og IOBWS3.0.yaml
* Næstu skref